Umowa nr ………….

Umowa zawarta w dniu …….……....2019 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy firmą:

…………….

reprezentowaną przez: ………………...

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

a

Zarządem Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim,

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 21

NIP: 6472583383

reprezentowanymi przez: Janusz Lipiński - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) w wyniku wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego nr ZDM-IZ/13/19 na „Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:  Remont nawierzchni ulicy Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Roboty budowlane określone w § 1 wykonane zostaną do dnia 30.09.2019 r.

2. O   terminie   rozpoczęcia   i   zakończenia   robót   należy   z   wyprzedzeniem   zawiadomić  Zamawiającego celem protokolarnego przekazania i odbioru terenu, na którym wykonywane będą roboty.

3. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem wykonywania robót, uzyskał od Zamawiającego wszelkie wymagane dane i informacje oraz nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, projektowej, budowlanej. Wykonawca wykona wszystkie prace z najwyższą starannością.

5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6. Miejsce wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt odpowiednio zabezpieczyć i oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, o którego wykonanie występuje Wykonawca.

7. Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje umowę.

8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać dokumenty ( atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty itp.,), które pozwolą ocenić zgodność wyrobów.

9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ogólnego porządku w miejscu wykonywania robót poprzez: ochronę mienia, nadzór nad bezpieczeństwem  i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,  usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

§ 3

- Strony ustalają, że z tytułu wykonania umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości ………. zł brutto ( słownie ………………………..) zgodnie ze złożoną ofertą.  Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy  wraz z materiałem.

- Rozliczanie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym. Podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonane roboty będzie stanowił protokół odbioru wykonanego zakresu robót i kosztorys powykonawczy, sporządzony na podstawie obmiaru i cen jednostkowych przyjętych z kosztorysu ofertowego. W/w dokumenty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

§4

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Środki zabezpieczające płatności zgodnie z planem finansowym z 2019 r. według klasyfikacji budżetowej –  dział 600 rozdział 60016 § 4270

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT przelewem na konto bankowe Wykonawcy podany na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony umowy bezusterkowy protokół zdawczo – odbiorczy.

Dane do wystawienia faktury:

Miasto Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

NIP 6471277603

Zarząd Dróg Miejskich

u. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski

- Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze powoduję odmowę dokonania odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego  i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

§ 5

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………………………….

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest  ……………………………………………………...

3. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia o których mowa w ust.1 i 2 wymagają pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zachodzących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1

c/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.

3. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek z nich.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

5. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku lub przy wykonaniu przez niego przedmiotu umowy wyrządzoną Zamawiającemu lub innym podmiotom w trakcie wykonywania przez niego usług określonych niniejszą  umową.

6. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody wyrządzone wskutek świadczonych usług.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w każdym czasie.

§ 7

1. Roboty  będące   przedmiotem   zamówienia  będą  wykonywane  przy  użyciu  sprzętu,  urządzeń i   materiałów   o   jakości   odpowiadającej   stosownym   przepisom,   normom,   standardom.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania bądź zaniechania swoich pracowników lub innych osób przy pomocy których realizuje niniejsza umowę.

3. Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   na   zasadach   ogólnych,   za   szkody   wynikłe       w   czasie wykonywanych prac.

4. Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym stosownym protokołem, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca 					Zamawiający